# N2SF 보안검증 체크리스트

대상: AI 플랫폼 | 담당: 곽태영 | 검토: 장미영 대리

| 영역 | 점검 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 | 업무망/인터넷망 분리 | 완료 |  |
| 네트워크 | API 암호화 TLS 1.2+ | 완료 |  |
| 네트워크 | VPN 접속 통제 | 완료 |  |
| 데이터 | 개인정보 비식별화 | 진행중 | 11월 목표 |
| 데이터 | 프롬프트 로깅 정책 | 진행중 | 정보보호부 검토 |
| 데이터 | 모델 학습 데이터 유출 방지 | 미착수 | 업체 협의 |
| 접근통제 | SSO/EAM 연동 | 진행중 | 케이사인 협의 |
| 접근통제 | RBAC | 미착수 |  |
| 접근통제 | 감사 로그 1년 보관 | 완료 |  |
| 인증 | CSAP 인증 신청 | 미착수 | 4분기 예정 |